Уважаемые коллеги. На территории Хоринска, В сентябре месяце, за счет дополнительных средств, полученных из республиканского бюджета в дорожный фонд Хоринского района, были проведены дорожные работы, были проведены дорожные работы на общую сумму 7 млн. 100 тысяч рублей.

Были проведены отсыпка природным щебнем, восстановление профиля автомобильных дорог с последующим уплотнением на проблемных участках в с. Хоринск. Данные работы производились на следующих улицах: Комсомольская, Октябрьская, Ленина, Промышленная, Фадеева, пер. Целинный, Ленинградская, Пионерская, Цыдыпова и ул, Партизанская в с.Ониноборск. так же был проведен ямочный ремонт асфальтовых покрытий( методом пневмобрызга щпс, цемента и битума) и восстановлена разметка. Хотелось бы обратить внимание, что сроки на освоение денежных средств были очень сжатые, но ни сжатые сроки, ни плохие погодные условие не помешали выполнить нашу работу. Даже больше, проведя работу с подрядчиком были отсыпаны еще ул. Восточная, Южная, территория около Почты и придомовой участок по ул. Пионерская д17

В среднем объем щебня на улицу составил 235 м3, примерно 13 самосвалов, на каждую улицу. Только в с. Ониноборск по ул. Партизанская отсыпка производилась еще и скальным грунт из-за слабых и болотистых грунтов.

Вышеуказанные работы исполнены в полном объеме и до момента приемки работ подрядчик неоднократно производил повторное грейдирование и уплотнение некоторых участков. приемка производилась комиссионно, с представителем ГКУ Бурятрегионавтодор и представителями Совета депутатов МО Хоринский район.

К большому сожалению, нет возможности сделать все улицы, но работы будут продолжаться.